第一周

1、不要拖拉交计划，没写完也要先交了

2、每周交周报、周会议记录，每天交日报

3、技术难点先写小DEMO（之前就讲过但是并没有很好的重视）

4、日报上加上 每天延后了百分之几，未完成的部分，具体到每个人做了什么

5、在了解了各小组成员的速度后重新排计划

3、每周五做单元测试，找bug，周天解决

第二周

1、每天备份一份代码

2、研究框架或者其他东西超过两个小时就要选择放弃，去问老师或者别人

3、若需要好几种cell的样式，每个样式分一个类处理

4、先把功能实现了再研究动画

5、建组长群，共性问题一起解决

第三周

1、登陆信息存plist，不用存数据库

2、无网络时，展现的页面也要有数据，存本地

3、组长要协调沟通组员之间的问题，每天检查组员的进度，不要组员说完成了什么就是什么